Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXIII/147/04 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30.12.2004r

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady |  |  |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rok budżetowy 2004- (6+7+8) | w tym źródła finansowania |  |  |  | 2005r | 2006r |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące z programów UE |  |  |  |  |
| 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łoźnik-Łajsy , ogółem 506 299,70zł, w tym: 1/ środki SAPARD – 359 133,98zł 2/ środki własne – 147 165,72zł | 506. 300 | 506. 300 | 50 .630 | 455 .670 |  |  |  |  | Urząd Miejski w Pieniężnie |  |
| 010 | 01010 | Budowa przyłączy do sieci wodociągowej do gospodarstw indywidualnych | 101.098 | 101.098 | 101.098 |  |  |  |  |  | jw. |  |
| 010 | 01010 | Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami Pieniężno -Żugienie | 1.743.439 | 45.921 | 45.921 |  |  |  | 1.697.518 |  | jw. |  |
| 010 | 01010 | Budowa wodociągu wiejskiego Łajsy- Łoźnik | 789.495 | 17.080 | 17.080 |  |  |  | 772.415 |  | jw. |  |
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowo-elektronicznego do Urzędu Miejskiego | 42. 000 | 42. 000 | 42 .000 |  |  |  |  |  | jw. |  |
| 750 | 75023 | Modernizacja i rozbudowa Ratusza –Stare Miasto w Pieniężnie | 1.500.000 |  |  |  |  |  | 750.000 | 750.000 | jw. |  |
| 754 | 75412 | Wydatki na zakupy inwestycyjne/ zakupu samochodu ratownictwa drogowego/ | 5.7969 | 57.969 | 57.969 |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 | 85212 | Wydatki na zakupy inwestycyjne /wyposażenie stanowiska świadczenia rodzinne/ | 9.415 | 9.415 |  |  | 9.415 |  |  |  |  |  |
| 801 | 80101 | Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Pieniężnie | 6.148.148 | 148.148 | 117.080 |  | 31.068 |  | 3.000.000 | 3.000.000 | jw. |  |
| 801 | 80104 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/zakup komputera/ | 2.700 | 2.700 | 2.700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 90095 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Braniewska w Pieniężnie | 94.822 | 94.822 | 94.822 |  |  |  |  |  | jw. |  |
| 900 | 90095 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budynek piekarnia/ | 100.309 | 100.309 | 100.309 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | RAZEM | 11.095.695 | 1.125.762 | 629.609 | 455.670 | 40.483 |  | 6.219.933 | 3.750.000 | X |  |